1. NAPIREND				                             Ügyiratszám: 1/356-3/2014.

# E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2014. május 21-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	A tapolcai Deák Jenő Kórház fejlesztéséhez előzetes kötelezettségvállalás

Előterjesztő: 		            Császár László polgármester

Előkészítette:		Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó

Megtárgyalja:		Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandó:      		Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.)

Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A tapolcai Deák Jenő Kórház pályázati úton történő fejlesztéséről a 2011. 03. 31-i és a 2011. 12. 09-i nyilvános ülésein tárgyalt a képviselő-testületünk.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/N/2011.(III.31.) számú határozatával tulajdonosi hozzájárulást adott a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. részére, hogy csatlakozhat a Fejér Megyei Szent György Kórház irányításával létrejövő konzorciumhoz és annak tagjaként nyújtson be pályázatot a KDOP-5.2.1/C-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című kiírás keretei között a tapolcai Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásai fejlesztésére.

A „Tapolca Jövőjéért” kötvény finanszírozásával ehhez legfeljebb 80.000.000,- Ft összegű pályázati önerős forrás került biztosításra.

A hivatkozott pályázati kiírás 90 %-os mértékű támogatási intenzitás mellett 2 milliárd 70 millió támogatási forrást tartalmazott. A Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyei konzorciumi tagok megállapodtak a forrás elosztásáról, az önerőkkel együtt a konzorciumi költségvetés 2.303.111.463,- Ft összegben került tervezésre.

Az akkor még tulajdonunkban volt gazdasági társaság igen jelentős, 571.950.000,- Ft összegű felosztáshoz jutott. Az ehhez szükséges önerő összege 63.550.000,- Ft volt.

Döntésünket követően megkezdődhetett a pályázati előkészítés. A pályázati kiírásban rögzített szabályozás és annak belső arányait figyelembe véve 469.166.600,- Ft építési költség, és 99.000.000,- Ft eszközbeszerzés került tervezésre. A tapolcai fejlesztés teljes beruházási összege 635.550.000,- Ft lett.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság a pályázati kiírást több alkalommal, több részletében is módosította. Ezek közül a legjelentősebb volt, hogy a támogatási intenzitás 100 %-os mértékre változott. Ennek következtében kizárólag a rendelkezésre álló forrás, a 2 milliárd 70 millió forint összeg lett elszámolható a pályázatban közkiadásként. A végső beadási határidő 2011. december 20-a lett.

A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője 2011. december 7-én kérelemmel fordult hozzánk, kérte a hivatkozott határozat megváltoztatását, hogy a projekthez biztosított önerő mértékével megegyező összeg el nem számolható költségként és tevékenységként kerüljön meghatározásra és rendelkezésre bocsátásra a fejlesztési célok teljes megvalósíthatósága érdekében.

A tervek, költségvetések átdolgozása a rendelkezésre álló rövid időtartam miatt nem volt lehetséges, a projekt megvalósulása, teljesülése érdekében, a műszaki-szakmai tartalom csökkentése nem volt indokolt.

A tapolcai egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások kívánatos fejlesztése érdekében Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre álló, legfeljebb 80.000.000,- Ft összegű előirányzat terhére, a „Tapolca Jövőjéért” kötvény eszközei finanszírozásával a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. részére a szükséges 63.550.000,-Ft összeget a projektben el nem számolható költségként 217/N/2011. (XII.9.) számú határozatával biztosította, 48/N/2011.(III.31.) számú határozatát visszavonta.

A pályázat határidőben benyújtásra került. A hosszadalmas értékelési, bírálati folyamatot követően a tapolcai projekt Támogatási Szerződése megkötésére 2013. 02. 01-én, 558.897.567,- Ft támogatási összeggel került sor.

Időközben a létesítmény tulajdonviszonya megváltozott, a gazdasági társaság a cégjegyzékből törlésre került, a Deák Jenő Kórház intézményi keretek között folytatja működését.

A beruházás közbeszerzése folyamatában az intézmény vezetői számára már nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt forrásai nem elégségesek, ezért kezdeményezésükre – sokak segítő közreműködésével – a Kormány 1303/2014.(V.5) Korm. határozatával az uniós eljárásrendben adható legmagasabb, 124.420.450,- Ft összeget hagyott jóvá az elszámolható kiadásokra támogatás növelés címén.

Az általunk meghozott 217/N/2011. (XII.9.) számú határozat 63.550.000,- Ft összegén túl az intézmény további 14.326.718,- Ft, összesen 77.876.718,- Ft összegre vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló döntésünk meghozatalát kérte a projekt Támogatási Szerződése módosítása, a közbeszerzési eredményessége, a kivitelezési pályázatok eredményes értékelése, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírhatósága miatt.

Az intézményi kérelmek az előterjesztés mellékletét képezik.

Tapolca Város Képviselő-testülete korábbi döntéseivel eddig is fontosnak és szükségesnek tartotta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt tapolcai megvalósítását ezért támogató előzetes kötelezettségvállalásunk meghozatalát javasolom.

A vissza nem térítendő pénzeszköz átadása külön megállapodás alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel, a felhasználásának ellenőrzésének biztosításával a hatályos központi és helyi szabályozás alapján történhet.

Felhatalmazást kérek továbbá tárgyalások, egyeztetések lefolytatására a projekthez Tapolca Város Önkormányzata által biztosított a beruházási források ellentételezése érdekében az intézményi fenntartói szervezetekkel és az ellátási terület önkormányzatai, önkormányzati társulásai irányába különös tekintettel még a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére biztosított és a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnál rendelkezésre álló forrás felhasználására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a megkezdett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt tapolcai megvalósítását, amelynek érdekében a projekt forrásai kiegészítésére Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal a tapolcai Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.) intézmény részére legfeljebb 77.876.718,- Ft, azaz Hetvenhétmillió-nyolszázhetvenhatezer-hétszáztizennyolc forint összeg biztosítására.

Az előzőben hivatkozott 761.194.735,- Ft beruházási összegű projekt keretei között az elszámolható költségek és tevékenységek részbeni fedezetére

- eszközbeszerzésre		50.024.044 - Ft,

- építés, felújítás céljaira,	27.852.674,- Ft

vissza nem térítendő pénzeszköz átadása külön megállapodás alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel, felhasználása ellenőrzésének biztosításával  a hatályos központi és helyi szabályozás alapján történhet.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a megállapodás előkészítésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 	az értesítés azonnal, a teljesítés 2015. 03. 31.

Felelős: 		polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 271/N/2011. (XII.09.) határozatát visszavonja.

Határidő:	azonnal

Felelős:		polgármester

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdeményezzen tárgyalást, egyeztetést a Deák Jenő Kórház intézmény (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.) irányítói/felügyeleti szervezeteivel (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia u. 3., Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, 1125 Budapest, Diós árok 3.) a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú projekthez Tapolca Város Önkormányzata által biztosított beruházási források ellentételezése érdekében.

Határidő: 	folyamatos és 2014. 12. 31.

Felelős: 		polgármester

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdeményezzen tárgyalást, egyeztetést a Deák Jenő Kórház intézmény (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.) működési engedélyben meghatározott ellátási terület önkormányzataival, önkormányzati társulásaival a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú projekthez Tapolca Város Önkormányzata által biztosított beruházási forrás arányos ellentételezésére különös tekintettel még a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére biztosított és Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnál rendelkezésre álló forrás felhasználására.

Határidő: 	folyamatos és 2014. 12. 31.

Felelős: 		polgármester

Tapolca, 2014. május 19.

Császár László

polgármester